# АДМИНИСТРАЦИЯ

# ГОРОДСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ   ЗЕЛЕНОБОРСК

Советского района

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «23» марта 2022 г.						                                        № 33

г.п. Зеленоборск

О внесении изменений и дополнений в

постановление администрации городского

поселения Зеленоборск от 12.10.2018 № 149 «О

муниципальной программе «Благоустройство

территории   городского поселения Зеленоборск»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения Зеленоборск, постановлением Администрации городского поселения Зеленоборск от 22 марта 2022 года № 31  «О модельной муниципальной программе городского поселения Зеленоборск, порядке формирования, утверждения и реализации муниципальных программ городского поселения Зеленоборск»:

1. Внести в постановление администрации городского поселения Зеленоборск от 12.10.2018 № 149 «О муниципальной программе «Благоустройство территории   городского поселения Зеленоборск»  следующие изменения и дополнения:

1.1. Приложение к постановлению администрации городского поселения Зеленоборск изложить в новой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Вестник Зеленоборска» и разместить на сайте Администрации городского поселения Зеленоборск.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и распространения на правоотношения, возникшие  с 01.01.2022 года.

4.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения Зеленоборск                                                             С.В. Леднева

Приложение

к постановлению

Администрации  городского

поселения Зеленоборск

от  23 марта 2022 г. № 33

Муниципальная программа

«Благоустройство территории

городского поселения Зеленоборск»

Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | Благоустройство территории городского поселения Зеленоборск |  | Сроки реализации муниципальной программы |  |  |  |  | 2021-2030 годы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип муниципальной программы | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработчик муниципальной программы | Администрация городского поселения Зеленоборск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация городского поселения Зеленоборск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация городского поселения Зеленоборск, МБУ «Центр услуг г.п. Зеленоборск» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания городского поселения Зеленоборск, создание системы комплексного благоустройства поселения, направленной на улучшение качества жизни населения с целью удовлетворения потребностей населения городского поселения Зеленоборск в благоприятных условиях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | 1. Оздоровление санитарной экологической обстановки на территории городского поселения Зеленоборск и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора 2. Создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей городского поселения Зеленоборск 3. Благоустройство общественных территорий городского поселения Зеленоборск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные мероприятия муниципальной программы | 1. Повышение уровня комфортности, качества жизни населения городского поселения Зеленоборск. 2. Реализация инициативных проектов, отобранных по результатам конкурса. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Источники финансирования | Расходы по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  | 2026-2030 годы |
|  | Всего | 19178,01 | 6138,10 | 3833,20 | 2210,71 | 2196,00 | 800,00 |  | 4000,00 |
|  | Бюджет городского поселения Зеленоборск | 16922,24 | 3928,20 | 3813,58 | 2197,22 | 2183,24 | 800,00 |  | 4000,00 |
|  | Бюджет Советского района | 540,26 | 540,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Бюджет ХМАО-Югры | 1715,51 | 1669,64 | 19,62 | 13,49 | 12,76 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проектов, направленных в том числе на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации, реализуемых в составе муниципальной программы | Источники финансирования | Расходы по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  | 2026-2030 годы |
|  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Бюджет городского поселения Зеленоборск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Бюджет Советского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Бюджет ХМАО-Югры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Объем налоговых расходов городского поселения Зеленоборск |  | Расходы по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  | 2026-2030 годы |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |

Таблица 1

- Целевые показатели, характеризующие эффективность основного мероприятия муниципальной программы

| № показа-теля | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муници-пальной программы | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026-2030 годы |  |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Повышение культурного уровня населения в вопросах благоустройства, процент | 90,0 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Повышение уровня комфортности, качества жизни населения городского поселения Зеленоборск: -количество благоустроенных дворовых и общественных территорий | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3. | Повышение уровня благоустройства поселения путем участия в реализации инициативных проектов, количество инициативных проектов | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

| Номер основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) |  | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026-2030 годы |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача 1. Оздоровление санитарной экологической обстановки на территории городского поселения Зеленоборск и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация эффективной системы благоустройства и озеленения городского поселения Зеленоборск, отвечающей современным экологическим, санитарно-гигиеническим требованиям и создающей безопасные и комфортные условия для проживания населения городского поселения Зеленоборск |  | Администрация городского поселения Зеленоборск | Всего | 14619,23 | 2960,19 | 3368,58 | 1752,22 | 1738,24 | 800,00 | 4000,00 |
|  |  |  |  | Бюджет городского поселения Зеленоборск | 14619,23 | 2960,19 | 3368,58 | 1752,22 | 1738,24 | 800,00 | 4000,00 |
|  |  |  |  | Бюджет Советского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Обустройство и содержание внутриквартальных газонов, озеленение |  | Администрация городского поселения Зеленоборск | Всего | 150,00 | 30,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет городского поселения Зеленоборск | 150,00 | 30,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет Советского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев |  | Администрация городского поселения Зеленоборск | Всего | 71,70 | 25,83 | 19,62 | 13,49 | 12,76 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет городского поселения Зеленоборск | 12,29 | 12,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет Советского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 59,41 | 13,54 | 19,62 | 13,49 | 12,76 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Очистка территорий от несанкционированных свалок и бытового мусора |  | Администрация городского поселения Зеленоборск | Всего | 635,57 | 155,57 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет городского поселения Зеленоборск | 635,57 | 155,57 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет Советского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Оформление и расширение кладбища |  | Администрация городского поселения Зеленоборск/ МБУ «Центр услуг г.п. Зеленоборск» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет городского поселения Зеленоборск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет Советского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по задаче 1: |  |  |  | Всего | 10676,50 | 3171,59 | 3588,20 | 1965,71 | 1951,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет городского поселения Зеленоборск | 10617,09 | 3158,05 | 3568,58 | 1952,22 | 1938,24 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет Советского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 59,41 | 13,54 | 19,62 | 13,49 | 12,76 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 2. Создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей городского поселения Зеленоборск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация праздничного оформления улиц, зданий, в том числе ведения адресного хозяйства |  | Администрация городского поселения Зеленоборск | Всего | 569,59 | 269,59 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет городского поселения Зеленоборск | 569,59 | 269,59 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет Советского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Оформление и содержание снежных городков, установка новогодней елки, ревизия и ремонт новогодней иллюминации |  | Администрация городского поселения Зеленоборск | Всего | 315,00 | 15,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет городского поселения Зеленоборск | 315,00 | 15,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет Советского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Оформление «Доски почета» |  | Администрация городского поселения Зеленоборск | Всего | 59,36 | 14,36 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет городского поселения Зеленоборск | 59,36 | 14,36 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет Советского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Устройство, содержание и ремонт детских спортивных и игровых площадок |  | Администрация городского поселения Зеленоборск | Всего | 117,63 | 27,63 | 30,0 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет городского поселения Зеленоборск | 117,63 | 27,63 | 30,0 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет Советского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по задаче 2: |  |  |  | Всего | 1061,58 | 326,58 | 245,00 | 245,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет городского поселения Зеленоборск | 1061,58 | 326,58 | 245,00 | 245,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет Советского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 3. Благоустройство общественных территорий городского поселения Зеленоборск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Реализация инициативных проектов, отобранных по результатам конкурса | Администрация городского поселения Зеленоборск | Всего | 2639,93 | 2639,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет городского поселения Зеленоборск | 443,57 | 443,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет Советского района | 540,26 | 540,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 1656,10 | 1656,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по задаче 3: |  |  |  | Всего | 2639,93 | 2639,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет городского поселения Зеленоборск | 443,57 | 443,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет Советского района | 540,26 | 540,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 1656,10 | 1656,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по муниципальной программе: |  |  |  | Всего | 19178,01 | 6138,10 | 3833,20 | 2210,71 | 2196,00 | 800,00 | 4000,00 |
|  |  |  |  | Бюджет городского поселения Зеленоборск | 16922,24 | 3928,20 | 3813,58 | 2197,22 | 2183,24 | 800,00 | 4000,00 |
|  |  |  |  | Бюджет Советского района | 540,26 | 540,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 1715,51 | 1669,64 | 19,62 | 13,49 | 12,76 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная часть |  |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет городского поселения Зеленоборск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет Советского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Процессная часть |  |  |  | Всего | 19178,01 | 6138,10 | 3833,20 | 2210,71 | 2196,00 | 800,00 | 4000,00 |
|  |  |  |  | Бюджет городского поселения Зеленоборск | 16922,24 | 3928,20 | 3813,58 | 2197,22 | 2183,24 | 800,00 | 4000,00 |
|  |  |  |  | Бюджет Советского района | 540,26 | 540,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 1715,51 | 1669,64 | 19,62 | 13,49 | 12,76 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет городского поселения Зеленоборск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет Советского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет ХМАО - Югры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы |  |  |  | Всего | 19178,01 | 6138,10 | 3833,20 | 2210,71 | 2196,00 | 800,00 | 4000,00 |
|  |  |  |  | Бюджет городского поселения Зеленоборск | 16922,24 | 3928,20 | 3813,58 | 2197,22 | 2183,24 | 800,00 | 4000,00 |
|  |  |  |  | Бюджет Советского района | 540,26 | 540,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 1715,51 | 1669,64 | 19,62 | 13,49 | 12,76 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель |  |  | Администрация городского поселения Зеленоборск | Всего | 19178,01 | 6138,10 | 3833,20 | 2210,71 | 2196,00 | 800,00 | 4000,00 |
|  |  |  |  | Бюджет городского поселения Зеленоборск | 16922,24 | 3928,20 | 3813,58 | 2197,22 | 2183,24 | 800,00 | 4000,00 |
|  |  |  |  | Бюджет Советского района | 540,26 | 540,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 1715,51 | 1669,64 | 19,62 | 13,49 | 12,76 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Соисполнитель |  |  | Администрация городского поселения Зеленоборск | Всего | 19178,01 | 6138,10 | 3833,20 | 2210,71 | 2196,00 | 800,00 | 4000,00 |
|  |  |  |  | Бюджет городского поселения Зеленоборск | 16922,24 | 3928,20 | 3813,58 | 2197,22 | 2183,24 | 800,00 | 4000,00 |
|  |  |  |  | Бюджет Советского района | 540,26 | 540,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | 1715,51 | 1669,64 | 19,62 | 13,49 | 12,76 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 3

Портфели проектов и проекты, направленные в том числе на реализацию национальных

и федеральных проектов Российской Федерации *

| № п/п | Наименование портфеля проектов, проекта | Наименование проекта или мероприятия | Ответственный исполнитель | Номер основного мероприятия | Цели | Срок реализации | Источники финансиро-вания | Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026- 2030 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Примечание: *Заполняется при наличии портфелей проектов и проектов, направленных, в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов

- Таблица 4

- Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями

| № п/п | Основные мероприятия |  |  |  | Наименование целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование |  | Содержание (направления расходов) | Реквизиты муниципального правового акта, наименование портфеля проектов (проекта)* |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Цель: Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания городского поселения Зеленоборск, создание системы комплексного благоустройства поселения, направленной на улучшение качества жизни населения с целью удовлетворения потребностей населения городского поселения Зеленоборск в благоприятных условиях |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Оздоровление санитарной экологической обстановки на территории городского поселения Зеленоборск и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация эффективной системы благоустройства и озеленения городского поселения Зеленоборск, отвечающей современным экологическим, санитарно-гигиеническим требованиям и создающей безопасные и комфортные условия для проживания населения городского поселения Зеленоборск | Обустройство и содержание внутриквартальных газонов, озеленение, Очистка территорий от несанкционированных свалок и бытового мусора |  | Решение Совета депутатов городского поселения Зеленоборск от 26.04.2018 г. № 38 «Об утверждении Правил благоустройства городского поселения Зеленоборск» | Повышение культурного уровня населения в вопросах благоустройства |
| Задача 2. Создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей городского поселения Зеленоборск |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация праздничного оформления улиц, зданий, в том числе ведения адресного хозяйства | Организация праздничного оформления улиц, зданий, в том числе ведения адресного хозяйства |  | Решение Совета депутатов городского поселения Зеленоборск от 26.04.2018 г. № 38 «Об утверждении Правил благоустройства городского поселения Зеленоборск» | Повышение уровня комфортности, качества жизни населения городского поселения Зеленоборск |
| 2.2. | Оформление и содержание снежных городков, установка новогодней елки, ревизия и ремонт новогодней иллюминации | Оформление и содержание снежных городков, установка новогодней елки, ревизия и ремонт новогодней иллюминации |  | Решение Совета депутатов городского поселения Зеленоборск от 26.04.2018 г. № 38 «Об утверждении Правил благоустройства городского поселения Зеленоборск» | Повышение уровня комфортности, качества жизни населения городского поселения Зеленоборск |
| 2.3. | Содержание и ремонт детских спортивных и игровых площадок | Содержание и ремонт детских спортивных и игровых площадок |  | Решение Совета депутатов городского поселения Зеленоборск от 26.04.2018 г. № 38 «Об утверждении Правил благоустройства городского поселения Зеленоборск» | Повышение уровня комфортности, качества жизни населения городского поселения Зеленоборск |
| 2.4. | Оформление «Доски почета» | Оформление «Доски почета» |  | Решение Совета депутатов городского поселения Зеленоборск от 26.04.2018 г. № 38 «Об утверждении Правил благоустройства городского поселения Зеленоборск» | Повышение уровня комфортности, качества жизни населения городского поселения Зеленоборск |
| Задача 3. Благоустройство общественных территорий городского поселения Зеленоборск |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Реализация инициативных проектов, отобранных по результатам конкурса | Реализация инициативных проектов, отобранных по результатам конкурса |  | Решение Совета депутатов городского поселения Зеленоборск от 26.04.2018 г. № 38 «Об утверждении Правил благоустройства городского поселения Зеленоборск» | Повышение уровня благоустройства поселения путем участия в реализации инициативных проектов, количество инициативных проектов |

Примечания:

* Заполняется при наличии портфелей проектов и проектов, направленных, в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации.

Таблица 5

Перечень объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства, проектирования | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |

Таблица 6

Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 
масштабные инвестиционные проекты (далее инвестиционные проекты)

| № | Наименование инвестиционного проекта | Объем финансирования инвестиционного проекта | Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  |  |  |

Таблица 7

- План мероприятий, направленный на достижение значений (уровней) показателей оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на территории городского поселения Малиновский

| № п/п | Номер, наименование мероприятия (таблица 2) | Меры, направленные на достижение значений (уровней) показателей | Наименование портфеля проектов, основанного на национальных и федеральных проектах Российской Федерации * | Ответственный исполнитель / соисполнители | Контрольное событие (промежуточный результат) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование показателя |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

Примечание: *Заполняется при наличии показателя.

Механизм реализации муниципальной программы

Финансирование программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением Совета депутатов городского поселения Зеленоборск о бюджете городского поселения Зеленоборск.

В ходе реализации программы необходимо создать условия, обеспечивающие осуществление мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей городского поселения Зеленоборск, и определяемых с учетом их мнения.

Финансирование мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей городского поселения Зеленоборск, и определяемых с учетом их мнения осуществлять в размере не менее пяти процентов от финансирования настоящей муниципальной программы за счет средств бюджета поселения.

Администрация городского поселения Зеленоборск осуществляет:

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы;

обеспечение целевого использования средств, выделяемых на выполнение муниципальной программы;

подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, объемов финансирования, целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Координацию реализации мероприятий муниципальной программы, подготовку информации и представление отчетов о ходе выполнения мероприятий муниципальной программы, осуществляет Администрация городского поселения Зеленоборск.

Ответственные исполнители муниципальной программы и должностные лица, ответственные  за формирование, утверждение и реализацию муниципальных программ:

- несут ответственность (дисциплинарную, гражданско-правовую и административную) за достижение целевых показателей муниципальной программы; своевременную и качественную реализацию муниципальной программы;

- разрабатывают в пределах своих полномочий проекты муниципальных правовых актов городского поселения Зеленоборск, необходимых для реализации муниципальной программы;

- обеспечивают исполнение мероприятий муниципальной программы;

- проводят мониторинг выполнения муниципальной программы;

- ежегодно проводят оценку эффективности реализации муниципальной программы в порядке, установленном постановлением администрации городского поселения Зеленоборск;

- организуют размещение муниципальной программы в актуальной редакции, информации о реализации муниципальной программы на официальном сайте городского поселения Зеленоборск, на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- направляют уведомления и предоставляют отчетность в Министерство экономического развития Российской Федерации посредством ГАИС «Управление».

Соисполнители муниципальной программы:

- обеспечивают исполнение мероприятий муниципальной программы, соисполнителями которых они являются;

- несут ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий муниципальной программы, соисполнителями которой они являются;

- представляют ответственному исполнителю муниципальной программы информацию о реализации муниципальной программы, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- представляют ответственному исполнителю муниципальной программы информацию для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, подготовки годового отчета о реализации муниципальной программы.